## Оценка бюджета и экономической эффективности проекта

Ниже приведены расчеты для проекта Ассистент по заявкам на закупку: затраты на разработку, пилотный запуск, годовую эксплуатацию и поддержку. Все суммы приведены в рублях. Для тарифов, установленных в долларах принят условный курс 80 руб./долл.

### 1. Исходные предположения

- 15 заявок в рабочий день;

- 22 рабочих дня в месяц (около 330 заявок);

- около 3 000 обращений к LLM в месяц;

- 35% заявок сейчас требуют дополнительных уточнений;

- обработка одной неполной заявки занимает у закупщика в среднем дополнительно 15 минут активной работы;

- стоимость рабочего часа закупщика – 1 000 руб.;

- стоимость часа разработки и поддержки – 1 500 руб.;

- резерв на непредвиденные расходы – 15%.

### 2. Стоимость разработки MVP

| Этап | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Архитектура и проектирование | 8 | 12 000 ₽ |
| База знаний и промпты | 12 | 18 000 ₽ |
| Supabase и структура данных | 12 | 18 000 ₽ |
| FastAPI и бизнес-логика | 22 | 33 000 ₽ |
| Telegram-бот | 12 | 18 000 ₽ |
| RAG и поиск | 12 | 18 000 ₽ |
| Тестирование и исправления | 15 | 22 500 ₽ |
| Развёртывание и документация | 7 | 10 500 ₽ |
| Итого | 100 | 150 000 ₽ |

Оценка трудозатрат: 100 часов, 150 тыс. руб.

### 3. Инфраструктура

Для разработки MVP планируется использовать VPS MGNHost стоимостью около 450 ₽ в месяц. Для пилота выбран более надёжный сервер Selectel с 2 vCPU, 4 ГБ RAM и 50 ГБ диска стоимостью около 650 ₽ в месяц.

Дополнительные компоненты:

- Supabase Free для разработки — 0 ₽;

- Supabase Pro для пилота — около 2 000 ₽ в месяц;

- n8n Community, Telegram Bot API, Docker и GitHub — без отдельной платы;

- OpenAI API и эмбеддинги — ориентировочно 1 100 ₽ в месяц при базовой нагрузке.

Стоимость одного месяца пилота до резерва составляет примерно 3 760 ₽, с резервом плюс 15%  –  около 4 325 ₽.

### 4. Поддержка системы

| Вид работ | Часов в год | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Регулярная актуализация базы знаний | 12 | 18 000 ₽ |
| Квартальная проверка базы знаний | 16 | 24 000 ₽ |
| Поддержка пользователей | 24 | 36 000 ₽ |
| Технический контроль | 24 | 36 000 ₽ |
| Итого | 76 | 114 000 ₽ |

Технический контроль включает просмотр логов и ошибок, контроль расходов, обновление компонентов и резервное копирование.

### 5. Полная стоимость первого года

| Статья | Стоимость до резерва |
| --- | --- |
| Разработка MVP | 150 000 ₽ |
| Инфраструктура и API за год | 45 150 ₽ |
| Поддержка и актуализация | 114 000 ₽ |
| Итого | 309 150 ₽ |
| Резерв 15% | 46 373 ₽ |
| Полная стоимость первого года | ~ 355 500 ₽ |

Со второго года, без повторных затрат на разработку, эксплуатация и поддержка составят около 159 150 ₽ до резерва/ 183 000 ₽ с резервом 15%.

## 6. Экономический эффект и точка безубыточности

При 330 заявках в месяц и доле неполных заявок 35% дополнительные уточнения требуются примерно для 116 заявок. При трудозатратах 15 минут на одну заявку закупщики тратят на уточнения около:

- 28,9 часа в месяц;

- 346,5 часа в год;

- 346 500 ₽ в год при стоимости рабочего часа 1 000 ₽.

### Сценарии экономии

| Показатель | Реалистичный сценарий | Оптимистичный сценарий |
| --- | --- | --- |
| Сокращение ручных уточнений | 50% | 70% |
| Экономия времени в год | 173,3 часа | 242,6 часа |
| Прямой денежный эффект в год | 173 250 ₽ | 242 550 ₽ |

### Финансовый результат первого года

В первый год учитываются разработка, эксплуатация и поддержка. Полный бюджет с резервом 15% составляет около 355 500 ₽.

| Показатель | Реалистичный сценарий | Оптимистичный сценарий |
| --- | --- | --- |
| Прямой эффект первого года | 173 250 ₽ | 242 550 ₽ |
| Полная стоимость первого года | 355 500 ₽ | 355 500 ₽ |
| Финансовый результат первого года | −182 250 ₽ | −112 950 ₽ |

Отрицательный результат первого года ожидаем, именно в этот период компания несет разовые затраты на разработку MVP в размере порядка 150 000 ₽.

### Экономика последующих лет

Со второго года затраты на разработку не повторяются. Плановые расходы на инфраструктуру, API, поддержку и актуализацию составляют:

- около 159 150 ₽ в год без резерва;

- около 183 000 ₽, если резерв 15% будет использован полностью.

| Сценарий | Эффект в год | Результат без расходования резерва | Результат при полном использовании резерва |
| --- | --- | --- | --- |
| Реалистичный - 50% | 173 250 ₽ | 14 100 ₽ | −9 750 ₽ |
| Оптимистичный - 70% | 242 550 ₽ | 83 400 ₽ | 59 550 ₽ |

Резерв является бюджетным запасом, а не обязательным расходом. Поэтому точка безубыточности зависит от фактических затрат.

### Точка безубыточности

В оптимистичном сценарии, если расходы останутся на базовом уровне и резерв не потребуется полностью, накопленный отрицательный результат первого года без резерва составит около 66 600 ₽. При дальнейшем чистом эффекте около 83 400 ₽ в год проект достигнет точки безубыточности примерно через 9–10 месяцев второго года эксплуатации.

При полном расходовании ежегодного резерва точка безубыточности смещается: накопленные затраты будут компенсированы ориентировочно к концу третьего года.

В реалистичном сценарии прямой эффект от экономии времени почти равен текущим эксплуатационным затратам. Без использования резерва чистый эффект составляет только около 14 100 ₽ в год, а при полном использовании резерва становится отрицательным. Следовательно, окупаемость только за счёт сокращения времени на уточнения практически не достигается в приемлемом горизонте и не должна заявляться как основной финансовый результат проекта.

### 7. Дополнительный эффект для бизнеса

Важно учитывать, что оценка выше учитывает только рабочее время закупщиков. Она не включает экономию времени внутренних заказчиков и другие результаты, которые сложно надёжно перевести в деньги до проведения пилота.

При этом существенная ценность проекта заключается в повышении управляемости процесса обработки закупочных заявок:

- все подтвержденные заявки регистрируются и получают уникальный номер,

- снижается риск потери обращений, поступивших через разные каналы,

- формируется единый стандарт входных данных,

- становятся видны текущий статус, ответственный и история обработки,

- сокращается количество необоснованно срочных заявок,

- уменьшается риск ошибок в количестве, сроках и характеристиках,

- появляется база для дальнейшей аналитики по категориям, срокам, причинам возвратов и загрузке отдела закупок;

- руководители получают более прозрачную картину процесса и его узких мест.

Эти эффекты могут оказаться важнее прямой экономии рабочего времени. После пилота их необходимо будет измерить отдельно: по доле потерянных и возвращенных заявок, продолжительности обработки, числу срочных закупок, количеству ошибок и удовлетворенности пользователей.

### Вывод

В оптимистичном сценарии проект способен окупиться даже номинально в течение второго года при базовом уровне расходов либо к концу третьего года при полном использовании предусмотренного резерва. В реалистичном сценарии окупаемость только за счёт экономии времени практически не достигается. Поэтому экономическое обоснование проекта, как внутреннего проекта компании, строится не только на сокращении трудозатрат, но и на повышении прозрачности, стандартизации и управляемости всего процесса работы с заявками на закупку.