ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку ИИ-ассистента

| Название проекта: | ИИ-ассистент по внутренним заявкам на закупку |
| --- | --- |

| Дата: | 17.07.2026 |
| --- | --- |

| Версия: | 1.0 |
| --- | --- |

| Автор: | Скворцова Александра |
| --- | --- |

## 1. Общая информация о проекте

1.1 Описание компании/контекста

Кратко опишите компанию, отдел или контекст, для которого создается ассистент

Проект создаётся для средней дистрибьюторской компании со штатом около 100 сотрудников. Помимо регулярных закупок основного ассортимента, компания выполняет нерегулярные закупки товаров и услуг по запросам внутренних подразделений: маркетинга, продаж, логистики, склада, IT, финансов и АХО. Единая система подачи таких заявок отсутствует. Запросы передаются через электронную почту, корпоративные мессенджеры, документы и устные сообщения. Заявки часто поступают в свободной форме, а порядок их регистрации, уточнения и отслеживания применяется непоследовательно.

1.2 Проблема, которую решаем

Какую боль или неэффективность должен устранить ассистент?

В отделе закупок заявки на нерегулярные закупки обрабатывают 2 сотрудника. Заявки поступают через разные каналы, суммарно порядка 15-20 заявок, требующих разного объема работы, в день, и часто не содержат информации, необходимой для начала работы, доля таких заявок может быть 30-40%. Сотрудники отдела закупок тратят время на уточнение характеристик, количества, сроков, бюджета и обоснования потребности. Часть заявок теряется или не фиксируется, особенно если запрос был передан устно или через мессенджер. Внутренние заказчики не видят актуальный статус закупки и могут поздно узнать о задержке или поступлении товара. В результате увеличиваются сроки закупки, снижается прозрачность процесса и затрудняется контроль затрат и уровня внутреннего сервиса.

## 2. Цели и задачи

2.1 Главная цель проекта

Одно предложение: что должен делать ассистент?

Создать ИИ-ассистента, который помогает сотруднику компании превратить неструктурированный запрос на закупку товара или услуги в полную и понятную заявку: определяет категорию потребности, задаёт уточняющие вопросы, проверяет наличие обязательных данных, формирует заявку по установленному шаблону и передаёт её сотруднику отдела закупок для дальнейшей обработки.

2.2 Измеримые показатели успеха (KPI)

Как вы поймете, что проект успешен? Укажите конкретные метрики

| Метрика | Целевое значение |
| --- | --- |
| Доля заявок, принятых в работу без дополнительных уточнений | Не менее 80% заявок, сформированных через ассистента |
| Снижение количества неполных заявок | С 30–40% до уровня не более 10–15% |
| Сокращение трудозатрат отдела закупок на первичное уточнение заявок | Сокращение трудозатрат отдела закупок на первичное уточнение заявок не менее чем на 50%, ориентировочно на 4–6 часов в неделю для отдела |
| Скорость первичного ответа пользователю | Не более 10 секунд |
| Скорость формирования стандартной заявки | Не более 7 минут при наличии информации у пользователя |
| Корректность определения обязательных полей и категории заявки | Не менее 90% на тестовой выборке |
| Доля зарегистрированных заявок среди запросов, начатых через ассистента | 100% заявок, подтверждённых пользователем |
| Удовлетворённость пилотной группы | Не менее 8 баллов из 10 |

## 3. Пользователи и сценарии

3.1 Целевые пользователи

Кто будет использовать ассистента? Опишите основные группы

Основные пользователи ассистента — сотрудники внутренних подразделений компании, которые инициируют нерегулярные закупки, и специалисты отдела закупок, которые обрабатывают поступившие заявки. Внутренние заказчики используют ассистента для формулирования потребности и подготовки полной заявки, а сотрудники отдела закупок — для получения стандартизированной информации и сокращения количества ручных уточнений. Дополнительными участниками процесса являются руководители подразделений, финансовая служба, АХО и склад, которые согласуют заявку или получают информацию о её исполнении. Группа 1. Внутренние заказчики Сотрудники подразделений компании, которым периодически требуется закупка товара или услуги для выполнения рабочих задач, и которые наделены полномочиями делать заявки. Основные подразделения: маркетинг, продажи, склад, логистика, IT, финансы, административно-хозяйственный отдел. Ориентировочное количество потенциальных пользователей — 30 человек. Частота использования — от нескольких раз в неделю до нескольких раз в год в зависимости от подразделения и должности. Основные задачи пользователя: - описать потребность в товаре или услуге; - понять, какие сведения необходимо предоставить; - оформить заявку в соответствии с правилами компании; - дополнить заявку по запросу; - получить подтверждение её регистрации; - узнать текущий статус и дальнейшие действия. Контекст использования: с рабочего компьютера в течение рабочего дня и с мобильного телефона, поскольку ряд должностей подразумевает достаточно мобильный характер работы. Пользователь должен хорошо знать предмет закупки, но может не разбираться в закупочных процедурах и не знать профессиональных терминов, поэтому интерфейс и вопросы ассистента должны быть простыми и понятными. ### Группа 2. Сотрудники отдела закупок Специалисты, которые получают и обрабатывают заявки внутренних заказчиков, проверяют их полноту, уточняют требования, определяют категорию закупки и организуют взаимодействие с поставщиками. Ориентировочное количество пользователей — 2–3 человек. Частота использования — ежедневно. Основные задачи пользователя: - получать заявки в едином структурированном формате; - видеть обязательные сведения и вложения; - сокращать количество ручных уточнений; - определять категорию и приоритет закупки; - принимать заявку в работу либо возвращать её на доработку; - отслеживать историю изменений и коммуникаций; - формировать данные для анализа сроков и загрузки. ### Группа 3. Участники согласования и контроля Руководители подразделений, сотрудники финансовой службы, АХО, склада и другие участники, которые согласуют потребность, бюджет или условия закупки либо получают информацию о её исполнении. Ориентировочное количество пользователей — порядка 10 человек. Частота использования — эпизодически, при поступлении заявки на согласование или уведомления. Основные задачи пользователя: - получить структурированную информацию о заявке; - понять предмет, стоимость и обоснование закупки; - согласовать или отклонить заявку; - запросить дополнительные сведения; - получить уведомление о принятом решении или поступлении товара.

3.2 Пользовательские сценарии (Use Cases)

Опишите 3-5 типичных сценариев использования

## Сценарий 1. Формирование заявки на закупку товара Пользователь: внутренний заказчик. Триггер: сотруднику необходимо приобрести товар для работы подразделения, например рекламные материалы, оборудование, мебель или хозяйственные принадлежности. Ход сценария: пользователь в свободной форме описывает потребность. Ассистент определяет, что заявка относится к закупке товара, и последовательно запрашивает обязательные сведения: наименование, назначение, характеристики, количество, требуемую дату, бюджет или ориентир по стоимости, место поставки, обоснование потребности и вложения. Ожидаемый результат: ассистент формирует структурированную заявку, показывает её пользователю для проверки и после подтверждения сохраняет в едином реестре, присваивает уникальный номер, устанавливает статус «Передана в отдел закупок» и уведомляет ответственного сотрудника.

## Сценарий 2. Формирование заявки на закупку услуги ## Пользователь: внутренний заказчик. Триггер: подразделению требуется услуга подрядчика, например ремонт, дизайн, перевозка, обучение или техническое обслуживание. ## Ход сценария: ассистент определяет, что предметом закупки является услуга, и запрашивает описание результата, объём работ, сроки выполнения, место оказания услуги, требования к исполнителю, критерии приёмки, предполагаемый бюджет и необходимые документы. ## Ожидаемый результат: сформировано структурированное техническое задание на услугу, достаточное для начала поиска и запроса предложений у поставщиков.

## Сценарий 3. Продолжение заполнения черновика заявки ## Пользователь: внутренний заказчик. Триггер: пользователь ранее начал формировать заявку, но не завершил её и сохранил как черновик, поскольку на момент заполнения у него отсутствовала часть информации. ## Ход сценария: пользователь открывает сохранённый черновик. Ассистент показывает ранее введённые сведения, указывает, какие обязательные поля ещё не заполнены, и продолжает диалог с места остановки. Уже предоставленные данные повторно не запрашиваются. ## Ожидаемый результат: пользователь дополняет заявку, проверяет сформированный результат и подтверждает её передачу в отдел закупок. Статус заявки меняется с «Черновик» на «Передана в отдел закупок».

## Сценарий 4. Доработка заявки после проверки отделом закупок ## Пользователь: сотрудник отдела закупок и внутренний заказчик. Триггер: сотрудник отдела закупок проверил зарегистрированную заявку и выявил недостаточные, противоречивые или некорректные сведения, которые невозможно уточнить без участия внутреннего заказчика. ## Ход сценария: закупщик выбирает причину возврата или оставляет комментарий с перечнем необходимых уточнений. Ассистент переводит заявку в статус «Требует доработки», уведомляет внутреннего заказчика и задаёт вопросы только по замечаниям сотрудника закупок. Исходные сведения, номер заявки и история изменений сохраняются. ## Ожидаемый результат: внутренний заказчик вносит уточнения и повторно отправляет заявку. Сотрудник закупок получает обновлённую версию с отмеченными изменениями и принимает решение о принятии заявки в работу либо повторном возврате.

## Сценарий 5. Запрос статуса заявки ## Пользователь: внутренний заказчик. Триггер: пользователь спрашивает, что происходит с ранее зарегистрированной заявкой. ## Ход сценария: пользователь вводит номер заявки или выбирает её из списка. Ассистент получает статус из реестра заявок и показывает дату регистрации, ответственного сотрудника, текущий этап и последний комментарий. ## Ожидаемый результат: пользователь получает актуальный статус без обращения к закупщику по электронной почте или в мессенджере. ## Для учебного MVP статус будет браться из Google Sheets. Ассистент не будет сам понимать, что поставщик уже отгрузил товар: статус должен обновить сотрудник закупок. Это нормальное и честное ограничение первой версии.

## 4. Функциональные требования

4.1 Основные функции (Must Have)

Без чего проект не имеет смысла — критичный функционал

- Приём от пользователя свободного текстового описания потребности. - Определение типа заявки: закупка товара или закупка услуги. - Определение категории закупки по внутреннему классификатору. - Выбор перечня обязательных полей в зависимости от типа и категории заявки. - Последовательный запрос недостающей информации. - Проверка заполнения обязательных полей. - Выявление формальных противоречий и очевидно некорректных значений: даты в прошлом, нулевого или отрицательного количества, требуемого срока раньше даты подачи заявки, отсутствия единиц измерения. - Формирование структурированной заявки по утверждённому шаблону. - Демонстрация итоговой заявки пользователю перед подтверждением. - Регистрация подтверждённой заявки с присвоением уникального номера. - Сохранение заявки в едином реестре. - Передача заявки сотруднику отдела закупок. - Ответы на вопросы пользователя по правилам подачи и обработки заявок на основе базы знаний. - Корректный отказ от ответа, если информации нет в базе знаний или вопрос выходит за рамки функций ассистента. - Передача нестандартного или спорного запроса сотруднику отдела закупок. - Сохранение незавершённой заявки в статусе «Черновик». - Возможность продолжить заполнение ранее сохранённого черновика. - Просмотр статуса зарегистрированной заявки.

4.2 Желательные функции (Should Have)

Функции, которые значительно улучшат продукт

- Уведомление внутреннего заказчика об изменении статуса. - Хранение истории изменений заявки. - Прикрепление файлов, спецификаций, изображений и коммерческих предложений. - Определение предполагаемой срочности заявки на основе требуемого срока и регламента. - Подсказки и примеры заполнения сложных полей. - Формирование краткого резюме заявки для сотрудника отдела закупок. - Возможность отменить заявку пользователем до присвоения статуса «Принята в работу» с обязательным указанием причины.

4.3 Возможные функции (Could Have)

Было бы хорошо, но не критично для MVP

- Автоматический выбор маршрута согласования в зависимости от категории и бюджета. - Интеграция с корпоративной ERP, CRM или 1С. - Проверка наличия аналогичного товара на складе до начала закупки. - Выявление дублирующих заявок. - Автоматическое объединение однотипных потребностей нескольких подразделений. - Формирование аналитики по категориям, подразделениям, срочности и причинам возврата. - Рекомендация ранее использовавшихся поставщиков. - Интеграция с корпоративным каталогом товаров и услуг. - Голосовой ввод заявки с последующим преобразованием в текст.

4.4 Исключения (Won't Have)

Что точно НЕ входит в scope проекта

- Самостоятельный выбор поставщика ассистентом. - Проведение тендера или запроса коммерческих предложений. - Автоматическое согласование бюджета без участия ответственного лица. - Автоматическое создание заказа поставщику. - Подписание договоров, спецификаций и иных юридически значимых документов. - Проведение оплаты или создание заявки на оплату. - Изменение данных в 1С, ERP или складской системе. - Автоматическая приёмка товаров и услуг. - Прогнозирование потребности и расчёт объёма закупки. - Принятие решения о целесообразности закупки вместо руководителя или сотрудника закупок. - Работа с закупками основного товарного ассортимента компании. - Хранение банковских реквизитов, паспортных данных и иной избыточной конфиденциальной информации.

## 5. Данные и база знаний

5.1 Источники данных

Какие документы и системы будут использоваться?

| Источник | Формат | Объем | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Регламент подачи и обработки внутренних заявок на закупку | DOCX → Markdown | 5–7 страниц | Требуется подготовить |
| Шаблон заявки на закупку товара | XLSX/Markdown | 1 шаблон/ 1–2 страницы | Требуется подготовить |
| Шаблон заявки на закупку услуги | DOCX/Markdown | 1 шаблон/ 1–2 страницы | Требуется подготовить |
| Классификатор категорий закупок | XLSX/CSV | 30–40 категорий | Требуется подготовить |
| Матрица обязательных полей по категориям | XLSX/CSV | 20–30 строк | Требуется подготовить |
| Правила определения срочности и приоритета | DOCX/Markdown | 1–2 страницы | Требуется подготовить |
| Справочник статусов заявки и правил перехода между ними | Markdown/XLSX | 1 страница | Требуется подготовить |
| Матрица ролей и ответственности | XLSX/Markdown | 1–2 страницы | Требуется подготовить |
| Правила согласования заявок | DOCX/Markdown | 1–2 страницы | Требуется подготовить |
| FAQ внутренних заказчиков | Markdown | 30–40 вопросов | Требуется подготовить |
| Примеры корректных и некорректных заявок | Markdown/JSON | 15–20 примеров | Требуется подготовить |
| Реестр заявок для MVP | Google Sheets/XLSX | До 500 записей на пилоте | Создаётся в процессе |
| Справочник пользователей и подразделений | Google Sheets/CSV | Около 40 записей | Тестовые данные |

5.2 Требования к данным

Какие требования к конфиденциальности, актуальности, доступу?

### Конфиденциальность - В учебном MVP используются только синтетические данные. - В учебном MVP не используются реальные персональные данные, реквизиты поставщиков, договоры и фактические коммерческие условия. Для тестирования применяются синтетические значения бюджета, ориентировочной стоимости и цен. - В заявках допускается хранение имени, корпоративного контакта и подразделения тестового пользователя. - Пользователь получает доступ только к собственным заявкам, а сотрудники закупок — к заявкам в рамках своих полномочий. - Перед использованием решения с реальными данными необходимо отдельно согласовать требования информационной безопасности и обработки персональных данных. ### Актуальность - Регламенты и матрицы проверяются не реже одного раза в квартал. - При изменении закупочного процесса документы обновляются до вступления новых правил в силу. - Справочник подразделений и ответственных лиц актуализируется при кадровых или организационных изменениях. - Статусы заявок обновляются ответственным сотрудником закупок по мере прохождения этапов. - В базе знаний для каждого документа хранится номер версии и дата обновления. ### Доступ - Редактировать регламенты и базу знаний может назначенный владелец процесса закупок. - Изменения в правилах согласует руководитель отдела закупок. - Сотрудники закупок могут изменять статус и комментарии к заявкам. - Внутренние заказчики могут создавать и редактировать свои заявки до принятия в работу, а после принятия — только дополнять их по запросу. - Обычные пользователи не могут изменять системные инструкции, справочники и чужие заявки. ### Качество данных - В документах не должно быть противоречащих друг другу правил. - Каждый обязательный реквизит должен иметь однозначное название и описание. - Категории закупок не должны дублироваться. - Устаревшие версии документов исключаются из активной базы знаний. - Для каждого документа должен быть назначен владелец.

6. Технические требования

6.1 Платформа и интеграции

Где будет работать ассистент? С чем интегрироваться?

| Компонент | Выбор | Краткое обоснование |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс | Telegram-бот | В учебном MVP интерфейс будет реализован в Telegram. Для промышленного внедрения интерфейс должен быть перенесён в разрешенный корпоративный мессенджер или веб-приложение. |
| Языковая модель | GPT-5.6 Luna | Новая недорогая модель для массовых операций: классификации, извлечения полей, коротких ответов и уточняющих вопросов |
| Подход к разработке | Гибридный low-code/code | В n8n это можно сделать, но получится большой воркфлоу с множеством веток, нод и запросов. Его будет трудно тестировать и поддерживать. Основная логика требует контроля состояний, ролей и проверок, разработка будет проводиться с помощью Codex |
| Оркестрация | Python/FastAPI | Управляет этапами заявки, правами, статусами и проверками без передачи этих решений LLM. FastAPI станет единым ядром приложения, будет принимать запросы, управлять заявками, вызывать модель и работать с БД |
| Вспомогательная автоматизация | n8n | Подходит для уведомлений, напоминаний, выгрузок, переиндексации и отчетов, но не используется как ядро |
| Основная база данных | Supabase PostgreSQL | Хранит заявки, пользователей, категории, статусы, комментарии, историю и логи |
| Векторное хранилище | pgvector в Supabase | Позволяет хранить эмбеддинги в той же PostgreSQL, не создавая отдельную векторную базу |

6.2 Нефункциональные требования

Время первого ответа: не более 10 секунд для 95% запросов. Время сохранения подтверждённой заявки: не более 5 секунд. Доступность: ассистент доступен в период проведения тестирования; при промышленном внедрении целевой показатель доступности — не менее 99% в рабочие дни с 08:00 до 20:00. Язык: русский. Одновременная нагрузка: до 10 активных пользователей. Производительность: до 30 зарегистрированных заявок и до 500 пользовательских сообщений в день. Сохранность данных: заявка не должна регистрироваться без явного подтверждения пользователя. Надёжность: при ошибке сохранения пользователь получает уведомление, а заявка остаётся в черновиках. Прослеживаемость: сохраняются дата, пользователь, история сообщений, итоговая заявка, изменения статуса и ошибки системы. Безопасность: доступ только авторизованным тестовым пользователям; секреты API не хранятся в коде или открытых таблицах. Качество ответа: ассистент отвечает по базе знаний и явно сообщает, если информации недостаточно. Удобство: вопросы задаются последовательно, без демонстрации пользователю длинной анкеты целиком. Адаптивность: диалог должен быть удобен с компьютера и мобильного устройства.

## 7. Ограничения и риски

7.1 Ограничения проекта

Бюджет, сроки, ресурсы, технические ограничения

Бюджет: до 5 000 рублей в месяц на API, хостинг и вспомогательные сервисы в период пилота (пока ориентировочный) Срок: разработка MVP — 4 недели. Команда: один автор проекта с использованием ИИ-инструментов для подготовки материалов и разработки. Пользователи пилота: 5–10 наиболее активных внутренних заказчиков и 2 сотрудника отдела закупок. Объём базы знаний: 8–10 основных документов и 15–20 примеров заявок. Интеграции: Telegram и Google Sheets; интеграция с 1С, ERP, корпоративным каталогом и системой оплаты не выполняется. Данные: для учебного проекта используются синтетические сведения. Масштаб: MVP не предназначен для промышленной эксплуатации и обработки юридически значимых операций.

7.2 Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Галлюцинации LLM и выдача несуществующих правил | Средняя | Ответы только на основе базы знаний; запрет на домысливание; ссылки на используемый источник; fallback к сотруднику закупок |
| Неполная или противоречивая база знаний | Высокая | Проверка документов владельцем процесса; единый словарь терминов; версионирование; тестирование на конфликтных вопросах |
| Неверная классификация категории закупки | Средняя | Ограниченный классификатор; уточняющий вопрос при низкой уверенности; возможность исправления категории пользователем или закупщиком |
| Пользователь предоставляет неверные характеристики | Высокая | Итоговое подтверждение заявки; предупреждение, что заказчик отвечает за предметные требования; проверка закупщиком перед началом работы |
| Пользователь пытается оформить срочную заявку без обоснования | Высокая | Обязательное поле с причиной срочности; правила минимального срока; направление исключения на ручное согласование |
| Потеря или дублирование заявки | Средняя | Уникальный номер; проверка успешного сохранения; журнал операций; уведомление о регистрации |
| Несвоевременное обновление статусов | Высокая | Назначение ответственного; напоминания; отображение даты последнего обновления |
| Превышение бюджета API | Низкая для MVP | Лимиты запросов и длины диалога; недорогая модель; мониторинг токенов; месячный лимит расходов |
| Передача конфиденциальных данных | Средняя | Использование синтетических данных в MVP; предупреждение пользователя о запрете передачи конфиденциальной информации; ограничение допустимых форматов и содержания вложений; согласование безопасного стека перед промышленным внедрением. |
| Низкое принятие пользователями | Средняя | Короткий и понятный диалог; пилот с представителями разных подразделений; сбор обратной связи; доработка сценариев; информирование сотрудников о назначении и пользе ассистента. |
| Попытки использовать ассистента не по назначению | Средняя | Чёткий системный промпт, ограничение тематики отказ и перенаправление пользователя |

## 8. План реализации

8.1 Этапы проекта

| Этап | Задачи | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка | Уточнение ТЗ, описание процесса, подготовка документов, очистка и структурирование данных | Согласованное ТЗ и готовая база знаний | 1 неделя |
| 2. Разработка | Настройка интерфейса, RAG-пайплайна, логики диалога, промптов, реестра заявок | Рабочий прототип ассистента | 1 неделя |
| 3. Тестирование | Подготовка тестового набора, функциональное тестирование, оценка ответов, пилот на небольшой группе | Отчёт о тестировании и перечень исправлений | 1 неделя |
| 4. Доработка и запуск MVP | Исправление ошибок, финальная настройка, документация и демонстрация | Работающий MVP и комплект документации | 1 неделя |

## 9. Критерии приемки

Как вы поймете, что проект готов к запуску?

☐ Ассистент корректно определяет тип заявки «товар» или «услуга» не менее чем в 90% тестовых случаев.

☐ Ассистент правильно определяет категорию закупки не менее чем в 85% тестовых случаев.

☐ Ассистент выявляет все отсутствующие обязательные поля не менее чем в 90% тестовых заявок.

☐ Не менее 80% заявок, сформированных через ассистента, готовы к передаче закупщику без дополнительных уточнений.

☐ Ассистент не регистрирует заявку до подтверждения пользователем.

☐ Каждой подтверждённой заявке присваивается уникальный номер.

☐ Подтверждённая заявка корректно сохраняется в реестре и передаётся сотруднику закупок.

☐ Ассистент корректно отвечает не менее чем на 90% тестовых вопросов по базе знаний.

☐ При отсутствии информации ассистент не выдумывает ответ и предлагает обратиться к сотруднику закупок.

☐ Время первого ответа не превышает 10 секунд для 95% тестовых запросов.

☐ Не менее 90% тест-кейсов выполняются без технической ошибки.

☐ Средняя оценка полезности пилотной группы составляет не менее 8 из 10.

☐ Подготовлена инструкция для внутренних заказчиков.

☐ Подготовлена инструкция для сотрудников отдела закупок.

☐ Определён процесс актуализации базы знаний и назначены владельцы документов.

☐ Настроено логирование запросов, ответов, ошибок и зарегистрированных заявок.

Согласование

| Роль | ФИО | Подпись / Дата |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |
| Исполнитель |  |  |
| Согласующий |  |  |